Обнародовано на сетевом издании – сайте

муниципальных правовых актов Советского муниципального

округа Ставропольского края

26.01.2024г.

**АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26 января 2024 г.№ 60**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 23 МАРТА 2018 Г. № 317**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Советского муниципального округа Ставропольского края от 08 декабря 2023 г. № 145 «О бюджете Советского муниципального округа Ставропольского краяна 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь постановлениями администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года№ 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), от 17 января 2018 г. № 22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), администрация Советского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 317 «Об утверждении муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края» следующие изменения:

1.1.В названии и в п.1 слова «городского округа» заменить словами «муниципального округа»;

1.2.В названии и в п.1 слова «городском округе» заменить словами «муниципальном округе».

2. Внести изменения в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 317 «Об утверждении муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском городском округе Ставропольского края», изложив ее в прилагаемой редакции.

3. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Советского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном Интернет-Портале Советского муниципального округа Ставропольского края в разделе «Экономика»/ «Документы стратегического планирования»/ «Муниципальные программы, программы».

4. Обнародовать настоящее постановление в форме размещения в сетевом издании – сайте муниципальных правовых актов Советского муниципального округа Ставропольского края.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Советского муниципального округа Ставропольского края Носоченко Е.А.

Глава Советского муниципального

округа Ставропольского края

С.В.ГУЛЬТЯЕВ

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**Советского городского округа**

**Ставропольского края**

**от «23» марта 2018 г. № 317**

**(в редакции постановления администрации Советского**

**муниципального округа**

**Ставропольского края**

**от 26 января 2024 г. № 60)**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫСОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»  (далее - Программа) | Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа, округ) в лице заместителя Главы администрации Советского муниципальногоокруга Ставропольского края Е.А. Носоченко |
| Соисполнители Программы | - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа;  - администрация округа в лице отдела городского хозяйства администрации округа;  - управление образования администрации округа (далее - управление образования);  -отдел ГИБДДОМВД «Советский» (по согласованию)(далее - отдел ГИБДД);  - территориальный отдел администрации округа в селе Солдато-Александровском;  - территориальный отдел администрации округа в селе Горькая Балка;  - территориальный отдел администрации округа в хуторе Восточном;  - территориальный отдел администрации округа в селе Правокумском;  - территориальный отдел администрации округа в селе Нины;  - территориальный отдел администрации округа в селе Отказном (далее – территориальные органы администрации округа) |
| Участники Программы | - индивидуальные предприниматели, предприятия и учреждения, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограммы Программы | - «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советскогомуниципального округа Ставропольского края»;  - «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края»;  - «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края»;  - «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советскогомуниципального округа Ставропольского края» |
| Цели Программы | - улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов округа;  - повышение безопасности дорожного движения на территории округа;  - обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа;  - повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа |
| Индикаторы достиженияцелей Программы | - доля автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов;  - доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа;  - доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети;  - доля автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети;  - темп снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы:  2021-2026 годы  Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2021-2026 годы составляют 476862,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 134694,64 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей;  - в 2022 году – 92010,60тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 101866,07тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 72371,77тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 31087,93тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 44831,59тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 234324,51 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 74202,71 тыс. рублей;  - в 2022 году – 52415,19 тыс. рублей;  - в 2023 году – 53109,43 тыс. рублей;  - в 2024 году – 41540,70 тыс. рублей;  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2026 году – 13056,48 тыс. рублей,  средства бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – МБ) – 242538,09 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:  - в 2021 году –60491,93тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 39595,41тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 48756,64тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  - в 2024 году – 30831,07тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 31087,93тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 31775,11тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства юридических лиц – 78,00тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются приформировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы:  - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктовна 1,8%;  - увеличение доли протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа до 5%;  - уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети на 3%;  - увеличение доли автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети на10,6%;  - увеличение темпа снижения ДТП, зарегистрированных на территории округа до 6% |

Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с приоритетами Стратегии социально – экономического развития округа до 2035 года, утвержденной Решением Совета депутатов округа от 29 ноября 2019 г. № 328 «О Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года» (с изменением).

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

В рамках Программыреализуются следующие подпрограммы:

«Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» (Приложение № 1 к Программе);

«Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» (Приложение № 2 к Программе);

«Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края»(Приложение № 3 к Программе);

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сетиСоветского муниципального округа Ставропольского края» (Приложение № 4 к Программе).

Для каждой из вышеперечисленных подпрограмм сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сведения основных мероприятий, в результате которых будут достигнуты ожидаемые результаты реализации соответствующей подпрограммы Программы.

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения**

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целями программы являются:

- улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов округа;

- повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа;

- обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа;

- повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов;

- развитие дорожной инфраструктуры на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов;

- расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров округа;

|  |
| --- |
| - улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность движения на улично-дорожной сети округа;  - проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения;  - обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения. |

**Раздел 2. Основные мероприятия Программы**

Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

**Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и**

**показателях Программы**

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями).

**Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы**

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

**Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы**

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

**Раздел 6. Финансовое обеспечение Программы**

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет всех источников финансирования и за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Программына период 2021-2026 годы составляют 476862,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 134694,64 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 92010,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 101866,07 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 72371,77 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 31087,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 44831,59 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них:

КБ – 234324,51 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 74202,71 тыс. рублей;

- в 2022 году – 52415,19 тыс. рублей;

- в 2023 году – 53109,43 тыс. рублей;

- в 2024 году – 41540,70 тыс. рублей;

- в 2025 году - 0,00 тыс. рублей,

- в 2026 году – 13056,48 тыс. рублей,

МБ – 242538,09 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2021 году – 60491,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 39595,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 48756,64 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 30831,07 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 31087,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

- в 2026 году – 31775,11 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них: средства юридических лиц – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

- в 2026 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

**Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫСОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (далеесоответственно – Подпрограмма, Программа) | Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа, округ) в лице заместителя Главы администрации округа Е.А. Носоченко |
| Соисполнители Подпрограммы | - администрация округав лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации округа;  - управление образования администрации округа (далее - управление образования);  - отдел ГИБДДОМВД «Советский» (далее - отдел ГИБДД) (по согласованию) |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Задачи Подпрограммы | - устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов;  - развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорогвне границ населенных пунктовокруга |
| Показатель решения задач Подпрограммы | - протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям;  - доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов;  - доля оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы:  2021-2026 годы  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммына период 2021-2026 годы составляют 70851,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году – 19869,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 10544,86 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 11529,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 10273,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства бюджета Советского муниципальногоокруга Ставропольского края (далее – МБ) – 70851,27тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 19869,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 10544,86 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 11529,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 10273,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняютсяприформировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы:  - уменьшение протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям на 0,8 км;  - увеличение доли оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов на 9,1%;  - увеличение доли оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов на 18,2% |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения**

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целями Подпрограммы являются:

- повышение безопасности дорожного движения на территории округа;

- обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- улучшение условий движения, устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктови улично-дорожной сети округа;

- развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорогвне границ населенных пунктови улично-дорожной сети округа.

**Раздел 2.Основные мероприятия Подпрограммы**

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

**Раздел 3.Сведения о целевых индикаторах и показателях**

**Подпрограммы**

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями).

**Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения**

**задач Подпрограмм Программы**

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

**Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы**

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в приложении № 8 к Программе.

**Раздел 6. Финансовое обеспечение Подпрограммы**

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммыза счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям Программы, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 кПрограмме.

Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют70851,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 19869,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 10544,86 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 11529,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 10273,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них:

МБ – 70851,27 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 19869,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 10544,86 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 11529,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 10273,50 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 9317,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

**Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  « Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края  «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) | Администрация Советского муниципальногоокруга Ставропольского края (далее – администрация округа, округа) в лице заместителя Главы администрации округа Е.А. Носоченко |
| Соисполнители Подпрограммы | - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации округа;  - администрация округа в лице отдела городского хозяйства администрации округа;  - территориальный отдел администрации округа в селе Солдато-Александровском;  - территориальный отдел администрации округа в селе Горькая Балка;  - территориальный отдел администрации округа в хуторе Восточном;  - территориальный отдел администрации округа в селе Правокумском;  - территориальный отдел администрации округа в селе Нины;  - территориальный отдел администрации округа в селе Отказном (далее – территориальные оргапныч администрации округа) |
| Участники Подпрограммы | отдел ГИБДД ОМВД «Советский» (по согласованию) (далее - отдел ГИБДД) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Задача Подпрограммы | - расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров округа |
| Показатель решения задачи Подпрограммы | - протяженность отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы:  2021-2026 годы.  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнованийПодпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммына период 2021-2026 годы составляют 21571,44 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году – 5326,99 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 7059,84 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 6284,19 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 2900,42 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:  средства бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 11534,46 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 3144,66 тыс. рублей;  - в 2022 году – 3945,24 тыс. рублей;  - в 2023 году – 2728,59 тыс. рублей;  - в 2024 году – 1715,97 тыс. рублей;  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2026 году – 0,00 тыс. рублей,  средства бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – МБ) – 10036,98 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году – 2182,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 3114,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 3555,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 1184,45 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются приформировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы:  - увеличение протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа ежегодно на 1,09 км |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения**

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целью Подпрограммы является:

- повышение безопасности дорожного движения на территории округа.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей задачи:

- расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа.

**Раздел 2.Основные мероприятия Подпрограммы**

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

**Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы**

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями).

**Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы**

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

**Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах,**

**присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы**

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

**Раздел 6. Финансовое обеспечение Подпрограммы**

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям программы, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и№ 10 к Программе.

Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют 21571,44 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2021 году – 5326,99 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 7059,84 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 6284,19 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 2900,42 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них:

КБ – 11534,46 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 3144,66 тыс. рублей;

- в 2022 году – 3945,24 тыс. рублей;

- в 2023 году – 2728,59 тыс. рублей;

- в 2024 году – 1715,97 тыс. рублей;

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 0,00 тыс. рублей,

МБ – 10036,98 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2021 году – 2182,33 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 3114,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 3555,60 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 1184,45 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании местного МБ на текущий финансовый год и плановый период.

**Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края« Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (далее соответственно – Программа, Подпрограмма) | Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа, округ) в лице заместителя Главы администрации округа Е.А. Носоченко |
| Соисполнители Подпрограммы | - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации округа;  - администрация округа в лице отдела городского хозяйства администрации округа;  - территориальный отдел администрации округа в селе Солдато-Александровском;  - территориальный отдел администрации округа в селе Горькая Балка;  - территориальный отдел администрации округа в хуторе Восточном;  - территориальный отдел администрации округа в селе Правокумском;  - территориальный отдел администрации округа в селе Нины;  - территориальный отдел администрации округа в селе Отказном (далее – территориальные органы администрации округа) |
| Участники Подпрограммы | отдел ГИБДД ОМВД «Советский» (далее - отдел ГИБДД) (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Задача Подпрограммы | - улучшение условий движения иустранение опасных участков, обеспечивающих безопасность движения наулично-дорожной сети округа |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - количествопешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа;  - протяженность дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы:  2021-2026 годы  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют 384361,89 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), втом числе по годам:  - в 2021 году –109485,24 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 74392,90 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 84039,38 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 59184,85 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 21757,93 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 35501,59 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 222790,05 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - в 2021 году – 71058,05 тыс. рублей;  - в 2022 году – 48469,95 тыс. рублей;  - в 2023 году – 50380,84 тыс. рублей;  - в 2024 году – 39824,73 тыс. рублей;  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2026 году – 13056,48 тыс. рублей,  средства бюджета Советского муниципальногоокруга Ставропольского края (далее – МБ) – 161571,84 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году – 38427,19 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 25922,95тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 33658,54тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 19360,12 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 21757,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 22445,11 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы:  - увеличение количествапешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа до 10 ед.;  - увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия до 3,1 км |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения**

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целью Подпрограммы является:

- обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей задачи:

- улучшение условий движения и устранение опасных участков, обеспечивающих безопасность движения наулично-дорожной сети округа.

**Раздел 2.Основные мероприятия Подпрограммы**

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

**Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы**

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменением).

**Раздел 4. Сведения об источнике информации**

**и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы**

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

**Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы**

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

**Раздел 6. Финансовоеобеспечение Подпрограммы**

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммыза счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям программы, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 9 и№ 10кПрограмме.

Объемы бюджетных ассигнованийПодпрограммы на период 2021-2026 годы составляют 384361,89 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), втом числе по годам реализации:

- в 2021 году – 109485,24 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 74392,90 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 84039,38 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 59184,85 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 21757,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);- в 2026 году – 35501,59 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:

КБ – 222790,05 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 71058,05 тыс. рублей;

- в 2022 году – 48469,95 тыс. рублей;

- в 2023 году – 50380,84 тыс. рублей;

- в 2024 году – 39824,73 тыс. рублей;

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2026 году – 13056,48 тыс. рублей,

МБ – 161571,84 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году – 38427,19 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 25922,95 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 33658,54 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 19360,12 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 21757,93 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 22445,11 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

**Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования и в сфере реализации Подпрограммы Программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края**

**«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИСОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ**

**МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сетиСоветского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Советского муниципального округа Ставропольского края« Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» (далее соответственно – Программа, Подпрограмма) | Администрация Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа, округ) в лице заместителя Главы администрации округа Е.А. Носоченко |
| Соисполнители Подпрограммы | - отдел ГИБДД ОМВД «Советский» (далее - отдел ГИБДД Советского округа) (по согласованию);  - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации округа |
| Участники Подпрограммы | - управление образования администрации округа (далее - управление образования);  - отдел городского хозяйства администрации округа |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Отсутствуют |
| Задачи Подпрограммы | - проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения;  - обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения. |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - количестворайонных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений Советского муниципального округа «Законы дорог уважай»;  - количество площадок для обучения детей правилам дорожного движения;  - количествонаглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности»);  - количествопубликаций и материаловпо безопасностидорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы:  2021-2026 годы  Этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнованийПодпрограммы на период 2021-2026 годы составляют78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), втом числе по годам:  - в 2021 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  - в 2024 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 13,00 тыс. рублей  (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  в том числе средства местного бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края (далее – МБ) – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),  из них:  средства юридических лиц – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:  - в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2026 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы:  - увеличение количества районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай» до 2 ед.;  - сохранение количества площадок для обучения детей правилам дорожного движения на уровне1 ед.;  - увеличение количества наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») до 59 ед.;  - увеличение публикаций и материалов по безопасности дорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» до 4 шт. |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в дорожном хозяйстве и безопасности дорожного движения**

Приоритетами реализуемой муниципальной политики в области развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети округа является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: повышение безопасности условий дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети округа, обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог округа.

Целью Подпрограммы является:

- сокращение количества ДТП с пострадавшими, а также сокращение количества лиц, погибающих в результате ДТП.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- улучшение условий движения и устранение опасных участков улично-дорожной сети округа;

- проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения;

- обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения.

**Раздел 2.Основные мероприятия Подпрограммы**

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 5 к Программе.

**Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Подпрограммы**

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 6 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями).

**Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы**

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 7 к Программе.

**Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы**

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Подпрограмм Программы приведены в Приложении № 8 к Программе.

**Раздел 6. Финансовое обеспечение Подпрограммы**

Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы за счет средств МБ (с расшифровкой по основным мероприятиям программы, а также по годам реализации Подпрограммы) приведена в Приложениях № 9 и № 10 к Программе.

Объёмы бюджетных ассигнований Подпрограммы на период 2021-2026 годы составляют78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:

- в 2021 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

в том числе:

МБ – 78,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- в 2021 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году –13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

- в 2026 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них средства юридических лиц – 78,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам:

- в 2021 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2026 году – 13,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Подпрограммы Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Приложение № 5**  **к муниципальной программе Советского муниципального**  **округа Ставропольского края «Развитие дорожного**  **хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края**  **СВЕДЕНИЯ**  **ОБ ОСНОВНЫХМЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫСОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**  <1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения:округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»; автомобильные дороги округа, вне границ населенных пунктов - автомобильные дороги общего пользования местного значения округа, вне границ населенных пунктов, находящихся в собственности округа; ДТП – дорожно-транспортные происшествия; УО – управление образования администрации округа; ОГТиМХ – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа; ОГХ – отдел городского хозяйства администрации округа; ООБ и СР – отдел общественной безопасности и социального развития администрации округа; ТО – территориальные органы администрации округа   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель основного мероприятия Программы | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами  и показателями Программы | | начала  реализации | окончания реализации | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | Цель 1. «Улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов  Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение  безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов  Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | Задача 1. «Устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения  на автомобильных дрогах вне границ населенных пунктов» | | | | | | | | | 1. | Основное мероприятие  1. Улучшение условий движения и устранение опасных участков на автомобильныхдорогахвне границ населенных пунктов | ОГТиМХ | | 2020 г. | 2025 г. | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов,не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, на 1,8%. | Показатель 1.1 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение  безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | Задача 2. «Развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорогвне границ населенных пунктов  и улично-дорожной сети округа» | | | | | | | | | 2. | Основное мероприятие  Ремонт и содержание автомобильных дорог, вне границ населенных пунктов - ремонт: устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство пешеходных переходов, устройство светофорных объектов;  -содержание: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, профилировка гравийных обочин, окраска ограждений, павильонов, восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала (без добавления нового материала) | ОГТиМХ | | 2021 г. | 2026 г. | - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов,не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, на 1,8%.  - увеличение количества светофорных объектовна автомобильных дорогах округа вне границ населенных пунктов на2 ед. | Показатель 1.1, 2.1, 1.2 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 3. | Изготовление технических паспортов на автомобильные дорогивне границ населенных пунктов, выполнение (внесение изменений) проектов организации дорожного движения (далее – ПДД) на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов | ОГТиМХ | | 2021 г. | 2026 г. | - увеличение количества технических паспортов на автомобильные дороги вне границ населенных пунктов на 2 шт.;  - увеличение количества проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов на 8 шт. | Показатель 1.1, 2.1 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского городского округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 4. | Развитие дорожной инфраструктуры:  -реконструкция автомобильного мостана автомобильной дороге «Горькая Балка - Отказноепримыкание к автомобильной дороге «Кочубей - Зеленокумск – Минводы» | ОГТиМХ | | 2021 г. | 2026 г. | - увеличение количества реконструируемых  искусственных дорожныхсооружений, расположенных наавтомобильных дорогах вне границ населенных пунктов на 3,4%. | Показатель 2.1 Подпрограммы «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | Цель 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | Задача 1. «Расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров округа» | | | | | | | | | 1. | Основное мероприятие  Модернизация – повышение уровня благоустройства наулично-дорожной сети округа:  - строительство и ремонт пешеходных дорожек;  -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (реализация инициативных проектов) | ОГТиМХ,  ТО | | 2021 г. | 2026 г. | - увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети, соответствующейнормативным требованиям | Показатель 1.2Подпрограммы «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | Цель 3. «Обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа» | | | | | | | | | Подпрограмма «Ремонт и содержаниеулично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | Задача 1.«Улучшение условий движения иустранение опасных участков, обеспечивающих безопасность  движения наулично-дорожной сети округа» | | | | | | | | | 1. | Основное мероприятие  Ремонт и содержание улично-дорожной сети | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | 2021 г. | 2026 г. | - уменьшение доли протяженности улично-дорожной сети округа, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети округа, (ежегодно в среднем на 1,2 %) | Показатель 1.1, 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержаниеулично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.1 | Содержание и обслуживание улично-дорожной сети | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | 2021 г. | 2026 г. | - уменьшение доли протяженности улично-дорожной сети округа, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети округа, на 7,9 %. | Показатель 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержаниеулично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения | | ОГТиМХ,  ОГХ,  ТО | 2021 г.  2023 г. | 2026 г.  2023 г. | - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог;  - доведение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 39,03%;  - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонр=та и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году | Показатель 1.2 Подпрограммы «Ремонт и содержаниеулично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | Цель 4. «Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа» | | | | | | | | | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения наулично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» | | | | | | | | | Задача 1. «Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения  по предупреждению нарушений порядка дорожного движения» | | | | | | | | | 1. | Основное мероприятиеПрофилактика детского дорожно-транспортного травматизма | | УО | 2021 г. | 2026 г. | - 1 районный смотр-конкурс среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай», ежегодно | Показатель 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения наулично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.1 | Проведение районных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений Советского муниципального округа «Законы дорог уважай» | | УО | 2021 г. | 2026 г. | 1 районный смотр-конкурс среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай», ежегодно | Показатель 1.2, Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения наулично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.2 | Приобретениенаглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») | | УО | 2021 г. | 2026 г. | 1 районный смотр-конкурс среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай», ежегодно;  Увеличение наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») | Показатель 1.1, Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения наулично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | 1.3 | Устройство площадки для обучения детей правилам дорожного движения | | УО | 2018 г. | 2018 г. | - увеличение количества площадок для обучения детей правилам дорожного движения на 100%. | Показатель 1.3 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения наулично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | Задача 2. «Обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | 1. | Обеспечение доступностиинформациипо повышению безопасности дорожного движения, в том числе: подготовка и публикация материалов по безопасностидорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | | ОГТиМХ | 2021 г. | 2026 г. | - увеличение публикаций материалов по безопасностидорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | Показатель 1.4 Подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения наулично-дорожной сети Советского городского округа  Ставропольского края» приложения № 6 к Программе | | |  | |

**Приложение № 6**

**к муниципальной программе Советского муниципального**

**округа Ставропольского края «Развитие дорожного**

**хозяйства и повышение безопасности дорожного**

**движения в Советском муниципальном округе**

**Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», ПОДПРОГРАММИ ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения:округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округеСтавропольского края»;ДТП – дорожно-транспортные происшествия; УО – управление образования администрации округа; ОГТиМХ – отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа; ОГХ – отдел городского хозяйства администрации округа; ТО – территориальные органы администрации округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя Программы, Подпрограммы Программы | Ед.  изм. | | | | | Значение целевого индикатора и показателя Программы по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник информации (методика расчета)\*1 |
| 2017 | | | | | | 2018 | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | 12 | | | | 13 | | 14 |
|  | Раздел I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 1. «Улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов  Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов | % | | | | | 13,5 | | | | | | | 13,4 | | | | | | 13,2 | | | | | | 13,1 | | | | | | 13,0 | | | | | | 12,9 | | | | | 11,7 | | | | | | 11,6 | | | | | 11,5 | | | | 11,4 | | Методика расчета |
|  | Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности  дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов  Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. «Устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах  вне границ населенных пунктови улично-дорожной сети округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям | | км | | | | | 11,3 | | | | | | 11,2 | | | | | | 11,1 | | | | | | 11,0 | | | | | | 10,9 | | | | | | 10,8 | | | | | | 10,7 | | | | | 10,6 | | | | | 10,5 | | | | 10,4 | | Методика расчета |
| Задача 2. «Развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорогвне границ населенных пунктов  и улично-дорожной сети округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | | | % | | | | | 0 | | | | | | 9,1 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | 18,2 | | | | 18,2 | | | | 18,2 | | Данные, предоставленные ОГТиМХ и ТО |
| 2. | Доля оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | | | % | | | | | 0 | | | | | | 9,1 | | | | | | 9,1 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | | 18,2 | | | | | 27,3 | | | | 27,3 | | | | 27,3 | | Данные, предоставленные ОГТиМХ и ТО |
| Раздел II. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа | | | % | | | | | 5,6 | | | | | | 9,2 | | | | | | 8,3 | | | | | | 6,6 | | | | | | 6,2 | | | | | | | 4,9 | | | | | | 4,6 | | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | 5,0 | | Методика расчета |
| Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа | | | | км | | | | | 4,108 | | | | | | 7,111 | | | | | | 7,00 | | | | | | 6,00 | | | | | | 6,00 | | | | | | 5,00 | | | | | | 5,00 | | | | | 5,00 | | | | 5,2 | | | 5,2 | | Данные, предоставленные ОГТиМХи ТО |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 3. Обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным  требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети | | | | | % | | | | | 56,4 | | | | | | 56,0 | | | | | | 55,1 | | | | | | 54,4 | | | | | | 53,6 | | | | | | 52,9 | | | | | | 54,5 | | | | | 53,5 | | | | 52,4 | | 51,4 | | Методика расчета |
| 2. | Доля автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным  требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети | | | | | % | | | | | 28,4 | | | | | | 28,7 | | | | | | 29,0 | | | | | | 31,1 | | | | | | 33,6 | | | | | | 35,1 | | | | | | 36,6 | | | | | 37,8 | | | | 39,0 | | 40,3 | | Методика расчета |
| Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Улучшение условий движения иустранение опасных участков, обеспечивающих  безопасность движения наулично-дорожной сети округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количествопешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | 10 | | 10 | Данные, предоставленные ОГТиМХи ТО |
| 2. | Протяженность дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия | | | | | км | | | | | | 2,0 | | | | | | 3,323 | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | | | | | 3,0 | | | | 3,0 | | 3,0 | Данные, предоставленные ОГТиМХ и ТО |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель4.«Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Темп сниженияДТП, зарегистрированных на территории округа | | | | | % | | | | | | 3,0 | | | | | | 3,5 | | | | | | 4,0 | | | | | | 4,5 | | | | | | 5,0 | | | | | | 5,5 | | | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | 6,5 | | 6,5 | Методика расчета |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Проведениеактивной профилактической работы с участниками дорожного движения  по предупреждению нарушений порядка дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количестворайонных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай» | | | | | ед. | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | Данные, предоставленные УО |
| 2. | Количество площадок для обучения детей правилам дорожного движения | | | | | ед. | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | Данные, предоставленные  УО |
| 3. | Количество наглядных пособий (дисков, пазлов, плакатов, настольных игр) по изучению правил дорожного движения для оборудованных уголков безопасности дорожного движенияв образовательных учреждениях округа, размещенных в кабинетах предмета «Окружающий мир» («Основы безопасности жизнедеятельности») | | | | | ед. | | | | | | 57 | | | | | | 57 | | | | | | 57 | | | | | | 57 | | | | | | 57 | | | | | | 58 | | | | | | 58 | | | | | 59 | | | | 59 | | 60 | Данные, предоставленные УО |
| Задача 2.«Обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количествопубликаций и материаловпо безопасностидорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | | | | | шт. | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | 4 | | 4 | Издательство газеты «Панорама нашей жизни» |

**Приложение № 7**

**к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

<1>Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа –программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»; отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа (далее – ОГТиМХ); отдел городского хозяйства администрации округа (далее – ОГХ); территориальные органы администрации округа (далее – ТО); Территориальный орган Ставропольстат - Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Ставропольскому краю (Ставропольстат) отдел государственной статистики в г. Новопавловске(специалисты в г. Зеленокумске)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора, показателя Программы и показателяподпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета)\*\* | Временные характеристики индикатора, показателяПрограммы подпрограммы Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Индикаторы достижения целей | | | | |
| 1. | Доля автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов | % | Данные, предоставленные ОГТиМХ округа | показатель за год |
| 2. | Доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа | % | Данные, предоставленные Территориальным органом Ставропольстата Форма № 3ДГ | показатель за год |
| 3. | Доля протяженности улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности улично-дорожной сети | % | Данные, предоставленные ОГТиМХ округа | показатель за год |
| 4. | Темп сниженияДТП, зарегистрированных на территории округа | % | Данные, предоставленные ОГТиМХ округа | показатель за год |
| Показатели решения задач | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям | км | Данные, предоставленные ОГТиМХ | показатель за год |
| 2. | Доля оформленных проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | %. | Данные, предоставленные ОГТиМХ | показатель за год |
| 3. | Доля оформленных технических паспортов на автомобильные дороги округа вне границ населенных пунктов | %. | Данные, предоставляемые ОГТиМХ | показатель за год |
| 4. | Протяженность пешеходных дорожек и тротуаров округа, которые планируется отремонтировать и вновь построить | км | Данные, предоставляемые ОГТиМХ | показатель за год |
| 5. | Количествопешеходных светофорных объектов на улично-дорожной сети округа | % | Данные, предоставляемые ОГТиМХ | показатель за год |
| 6. | Протяженность дорог улично-дорожной сети округа с устройством асфальто-бетонного покрытия | км | Данные, предоставленные УО | показатель за год |
| 7. | Количестворайонных смотров-конкурсов среди учащихся образовательных учреждений округа «Законы дорог уважай» | ед. | Данные, предоставленные УО | показатель за год |
| 8. | Количество площадок для обучения детей правилам дорожного движения | ед. | Данные, предоставленные УО | показатель за год |
| 9. | Количествопубликаций и материаловпо безопасностидорожного движения в газете «Панорама нашей жизни» | шт. | Данные, предоставленные ОГТиМХ | показатель за год |

**Приложение № 8**

**к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

<1>Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа –программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи Подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям и задачам  Подпрограмм Программы по годам | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 |
| 1. | Цель 1. «Улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |
| 2. | Цель 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского муниципального округа Ставропольского края» | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 |
| 3. | Цель 3. «Обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения Советского муниципального округа Ставропольского края» | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 |
| 4. | Цель 4. «Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 |
|  | Всего по Программе: | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. «Устранение опасных участков, обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктови улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
|  | Задача 2. «Развитие дорожной инфраструктуры автомобильных дорогвне границ населенных пунктови улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 1. «Расширение сети пешеходных дорожек и тротуаров Советского муниципального округа Ставропольского края» | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа  Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1. «Улучшение условий движения иустранение опасных участков, обеспечивающих безопасность движения наулично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети  Советского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1. «Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения» | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | 0,6 |
| 4.2 | Задача 2. «Обеспечение информирования населения о безопасности дорожного движения» | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | 0,4 |
|  | Всего по подпрограмме: | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |

**«Приложение № 9**

**к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа –муниципальная программа Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округеСтавропольского края»; КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет Советского муниципального округа Ставропольского края, АСМО – администрация округа, ТО округа – территориальные органы администрации округа; УО – управление образования администрации округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепрограммы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы | Уровень бюджета | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего  2021-2026гг | 2021 г. | 2022г  . | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| Программа | Подпрограмма | Мероприятия | Направление расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Программа  «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советскоммуниципальномокруге Ставропольского края»  Всего по программе: | 04 | 0 | 00 | 00000 | Всего, в т.ч. |  | 476862,60 | 134694,64 | 92010,60 | 101866,07 | 72371,77 | 31087,93 | 44831,59 |
|  |  |  |  | АСМО (автомобильные дороги вне границ населенных пунктов) | МБ | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| 04 | 0 | 00 | 00000 | АСМО  (г. Зеленокумск) | МБ | 98196,95 | 18892,30 | 17272,01 | 24139,16 | 12562,10 | 12322,10 | 13009,28 |
| КБ | 153943,98 | 14804,94 | 32597,94 | 51943,92 | 41540,70 | 0,00 | 13056,48 |
| 04 | 0 | 00 | 00000 | ТО округа | МБ | 73411,87 | 21717,22 | 11765,54 | 13074,98 | 7982,47 | 9435,83 | 9435,83 |
| КБ | 80380,53 | 59397,77 | 19817,25 | 1165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 0 | 00 | 00000 | АСМО (УО) | МБ | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2. | 1. Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорога вне границ населенных пунктов Советскогомуниципальногоокруга Ставропольского края» | 04 | 1 | 01 | 00000 | Всего,в т. ч.: |  | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| 04 | 1 | 01 | 00000 | АСМО (автомобильные дороги вне границ населенных пунктов) | МБ | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| 3. | Основное мероприятие  3.1 Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | 04 | 1 | 01 | 21420 | Всего  в т.ч.: |  | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| 04 | 1 | 01 | 21420 | АСМО(автомобильные дороги вне границ населенных пунктов) | МБ | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| 4. | 2. Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советскогомуниципального округа Ставропольского края» | 04 | 2 | 01 | 00000 | Всего, в т. ч.: |  | 21571,44 | 5326,99 | 7059,84 | 6284,19 | 2900,42 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 00000 | АСМО  (г. Зеленокумск),  из них: | КБ | 8499,42 | 1891,00 | 3329,37 | 1563,08 | 1715,97 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6383,06 | 1409,01 | 2731,30 | 1058,30 | 1184,45 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | МБ | 1481,96 | 368,96 | 675,00 | 198,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 00000 | ТО округа,  из них:    иные источники | КБ | 3035,04 | 1253,66 | 615,87 | 1165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3653,92 | 773,32 | 383,30 | 2497,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 756,30 | 273,00 | 113,30 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие  2.1. Модернизация – повышение уровня благоустройства на улично-дорожной сети округа.  Реализация инициативных проектов  2019г.  с. Горькая Балка (ремонт участка автодороги по ул. Филимонова)  2020г.  с. Отказное (ремонт участка автодороги по ул. Мостовая)  2021г.  с. Отказное  (ремонт участка автодороги по ул. Лермонтова)  г. Зеленокумск  (ремонт автодороги пер. Крупской)  2022г.  с. Правокумское  (ремонт дороги по  ул. Ленина)  2023 г.  г. Зеленокумск  (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гайдара)  с. Отказное  (ремонт тротуаров по ул. Победа (от ул. Мостовая до СОШ № 7)  2024 г.  г. Зеленокумск  (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Матросова) | 04 | 2 | 01 | 00000 | Всего по мероприятию,  в т ч.: |  | 21571,44 | 5326,99 | 7059,84 | 6284,19 | 2900,42 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 00000 | АСМО  (г. Зеленокумск)  иные источники | КБ | 8499,42 | 1891,00 | 3329,37 | 1563,08 | 1715,97 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6383,06 | 1409,01 | 2731,30 | 1058,30 | 1184,45 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1481,96 | 368,96 | 675,00 | 198,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 21430  G 6420 | ТО  с. Г. Балка | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:  иные источники | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 2 | 01 | 21430  S 6420  G 6420 | ТО  с. Отказное | КБ | 2419,17 | 1253,66 | 0,00 | 1165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1920,62 | 773,32 | 0,00 | 1147,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:  иные источники | МБ | 643,00 | 273,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 2 | 01 | 21430  S 6420 | ТО  С. Правокумское | КБ | 615,87 | 0,00 | 615,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 383,30 | 0,00 | 383,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | из них:  иные источники |  | 113,30 | 0,00 | 113,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 3. Подпрограмма «Ремонт исодержание улично-дорожной сети Советскогомуниципального округа Ставропольского края» | 04 | 3 | 01 | 00000 | Всего,в т.ч.: |  | 384361,89 | 109485,24 | 74392,90 | 84039,38 | 59184,85 | 21757,93 | 35501,59 |
|  |  |  |  | АСМО  (г. Зеленокумск) | КБ | 145444,56 | 12913,94 | 29268,57 | 50380,84 | 39824,73 | 0,00 | 13056,48 |
| МБ | 91813,89 | 17483,29 | 14540,71 | 23080,86 | 11377,65 | 12322,10 | 13009,28 |
| 04 | 3 | 01 | 21440 | ТОокруга | КБ | 77345,49 | 58144,11 | 19201,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 69757,95 | 20943,90 | 11382,24 | 10577,68 | 7982,47 | 9435,83 | 9435,83 |
| 7. | Основное мероприятие  3.1. Ремонт и содержание улично-дорожной сети. | 04 | 3 | 01 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 384361,89 | 109485,24 | 74392,90 | 84039,38 | 59184,85 | 21757,93 | 35501,59 |
| 04 | 3 | 01 | 21440 | АСМО  (г. Зеленокумск) | КБ | 145444,56 | 12913,94 | 29268,57 | 50380,84 | 39824,73 | 0,00 | 13056,48 |
| МБ | 91813,89 | 17483,29 | 14540,71 | 23080,86 | 11377,65 | 12322,10 | 13009,28 |
| 04  04 | 3  3 | 01  01 | 21440  21440 | ТО округа, | КБ | 77345,79 | 58144,11 | 19201,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 69757,95 | 20943,90 | 11382,24 | 10577,68 | 7982,47 | 9435,83 | 9435,83 |
| 8. | 3.1.1. Содержание и обслуживаниеулично-дорожной сети | Всего, в т.ч.: |  | 115945,32 | 17692,27 | 6466,20 | 31006,91 | 17264,08 | 21757,93 | 21757,93 |
| АСМО  (г. Зеленокумск) | МБ | 59489,42 | 3498,07 | 1636,31 | 20429,23 | 9281,61 | 12322,10 | 12322,10 |
| ТО х. Восточный | МБ | 4557,69 | 987,48 | 271,21 | 1125,50 | 724,50 | 724,50 | 724,50 |
| ТО с. Горькая Балка | МБ | 4346,18 | 597,43 | 784,40 | 734,90 | 743,15 | 743,15 | 743,15 |
| ТО с. Нины | МБ | 12746,88 | 3728,38 | 1381,14 | 1580,66 | 2018,90 | 2018,90 | 2018,90 |
| ТО с. Отказное | МБ | 13457,64 | 3479,32 | 478,76 | 3619,45 | 1235,55 | 2322,28 | 2322,28 |
| ТО  с. Правокумское | МБ | 7252,10 | 1151,00 | 238,10 | 1452,00 | 1157,00 | 1627,00 | 1627,00 |
| ТО с. Солдато-Александровское | МБ | 14095,41 | 4250,59 | 1676,28 | 2065,17 | 2103,37 | 2000,00 | 2000,00 |
| 9. | 3.1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения | 04 | 3 | 01 | S 7830 | Всего, в т.ч. |  | 268416,57 | 91792,97 | 67926,70 | 53032,47 | 41920,77 | 0,00 | 13743,66 |
| АСМО  (г. Зеленокумск) | МБ | 32324,47 | 13985,22 | 12904,40 | 2651,63 | 2096,04 | 0,00 | 678,18 |
| КБ | 145444,56 | 12913,94 | 29268,57 | 50380,84 | 39824,73 | 0,00 | 13056,48 |
| ТО с. Горькая Балка | МБ | 1383,20 | 1383,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 5807,31 | 5807,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО с. Отказное | МБ | 5893,44 | 1923,35 | 3970,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 12373,96 | 5295,84 | 7078,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО с. Солдато-Александровско | МБ | 653,99 | 653,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 4347,12 | 4347,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО с. Нины | МБ | 2407,23 | 1340,01 | 1067,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 48377,02 | 42693,84 | 5683,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО  с. Правокумское | МБ | 1569,08 | 572,15 | 996,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 4074,70 | 0,00 | 4074,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТО х. Восточный | МБ | 1395,11 | 877,00 | 518,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 2365,38 | 0,00 | 2365,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения наулично-дорожной сети Советскогомуниципального округа Ставропольского края» | 04 | 3 | 01 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
|  |  |  | 00000 | АСМО  (г. Зеленокумск) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 21460 | ТО округа | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 00000 | АСМО(УО) | МБ | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 11. | Основное мероприятие  4.1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 04 | 4 | 01 | 00000 | Всего, в т.ч.: |  | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 04 | 4 | 01 | 00000 | АСМО  (г. Зеленокумск) | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 00000 | ТО округа | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 4 | 01 | 21450 | АСМО(УО) | МБ | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 04 | 4 | 01 | 21460 | ТО округа | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**«Приложение № 10**

**к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

<<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский муниципальный округ Ставропольского края; Программа –муниципальная программа округа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края»; ФБ – бюджет Российской Федерации, КБ – бюджет Ставропольского края, МБ – бюджет округа, УО – управление образования администрации округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего  2021-2026г.г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного  движения в Советском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего по программе, в т.ч.: | 476862,60 | 134694,64 | 92010,60 | 101866,07 | 72371,77 | 31087,93 | 44831,59 |
| КБ | 234324,51 | 74202,71 | 52415,19 | 53109,43 | 41540,70 | 0,00 | 13056,48 |
| МБ, из них: | 242538,09 | 60491,93 | 39595,41 | 48756,64 | 30831,07 | 31087,93 | 31775,11 |
| средства юридических лиц (УО) | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2. | 1. Подпрограмма «Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов Советского муниципального округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ, из них: | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ, из них: | 70851,27 | 19869,41 | 10544,86 | 11529,50 | 10273,50 | 9317,00 | 9317,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | 2. Подпрограмма «Модернизация улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 21571,44 | 5326,99 | 7059,84 | 6284,19 | 2900,42 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 11534,46 | 3144,66 | 3945,24 | 2728,59 | 1715,97 | 0,00 | 0,00 |
| МБ, из них: | 10036,98 | 2182,33 | 3114,60 | 3555,60 | 1184,45 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие  Модернизация – повышение уровня благоустройства на улично-дорожной сети округа  Реализация инициативных проектов | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 21571,44 | 5326,99 | 7059,84 | 6284,19 | 2900,42 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 11534,46 | 3144,66 | 3945,24 | 2728,59 | 1715,97 | 0,00 | 0,00 |
| МБ, из них: | 10036,98 | 2182,33 | 3114,60 | 3555,60 | 1184,45 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 3. Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 384361,89 | 109485,24 | 74392,90 | 84039,38 | 59184,85 | 21757,93 | 35501,59 |
| КБ | 222790,05 | 71058,05 | 48469,95 | 50380,84 | 39824,73 | 0,00 | 13056,48 |
| МБ, из них: | 161571,84 | 38427,19 | 25922,95 | 33658,54 | 19360,12 | 21757,93 | 22445,11 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие  Ремонт и содержание улично-дорожной сети. | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 384361,89 | 109485,24 | 74392,90 | 84039,38 | 59184,85 | 21757,93 | 35501,59 |
| КБ | 59184,85 | 71058,05 | 48469,95 | 50380,84 | 39824,73 | 0,00 | 13056,48 |
| МБ, из них: | 161571,84 | 38427,19 | 25922,95 | 33658,54 | 19360,12 | 21757,93 | 22445,11 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Содержание и обслуживание улично-дорожной сети | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 115945,32 | 17692,27 | 6466,20 | 31006,91 | 17264,08 | 21757,93 | 21757,93 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ, из них: | 115945,32 | 17692,27 | 6466,20 | 31006,91 | 17264,08 | 21757,93 | 21757,93 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 268416,57 | 91792,97 | 67926,70 | 53032,47 | 41920,77 | 0,00 | 13743,66 |
| КБ | 222790,05 | 71058,05 | 48469,95 | 50380,84 | 39824,73 | 0,00 | 13056,48 |
| МБ, из них: | 45626,52 | 20734,92 | 19456,75 | 2651,63 | 2096,04 | 0,00 | 687,18 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения наулично-дорожной сети Советского муниципального округа Ставропольского края» | Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| МБ, из них: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| средства юридических лиц (УО) | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 11. | Основное мероприятие  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Всего по мероприятию, в т.ч.: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| МБ, из них: | 78,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| средства юридических лиц (УО) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |

**Приложение № 11**

**к муниципальной программе Советского муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения**

**в Советском муниципальном округе Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, Подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2018 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 23 марта 2018 г.  № 320 |
| 2. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О комиссии администрации Советского городского округа Ставропольского края по обеспечению безопасности дорожного движения» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 23 марта 2018 г.  № 313 |
| 3. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2019 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 07 ноября 2018 г.  № 1585 |
| 4. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 07 ноября 2018 г.№ 1585 «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2019 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 08 октября 2019 г.  № 1287 |
| 5. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2020 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 19 ноября 2019 г.  № 1480 |
| 6. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г.№ 320» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 12 декабря 2019 г.  № 1614 |
| 7. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 19 ноября 2019 г.№ 1480» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 02 марта 2020 г.  № 273 |
| 8. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 19 ноября 2019 г.№ 1480» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 08 апреля 2020 г.  № 411 |
| 9. | Решение | Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края«О правилах благоустройства территории Советского городского округа Ставропольского края» | Совет депутатов Советского городского округа Ставропольского края | 25 сентября 2020 г.  № 387 |
| 10. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2021 год» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 14 октября 2020 г.  № 1053 |
| 11. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2020-2021 годы» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 03 ноября 2020 г.  № 1116 |
| 12. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2020-2021 годы» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 09 декабря 2020 г.  № 1239 |
| 13. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2018 г.№ 1873 (с изменениями)» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 18 декабря 2020 г.  № 1286 |
| 14. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 03 ноября 2020 г.№ 1115» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 28 декабря 2020 г.  № 1389 |
| 15. | Решение | Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Советского городского округа Ставропольского края» | Совет депутатов Советского городского округа Ставропольского края | 25 августа 2021 г.  № 479 |
| 16. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении паспортов инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, реализуемых в Советском городском округе Ставропольского края в 2022 году» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 03 декабря 2021 г.  № 1341 |
| 17. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении паспортов инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, реализуемых в Советском городском округе Ставропольского края в 2023 году» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 02 ноября 2022 г.  № 1380 |
| 18. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменения в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 ноября 2022 г. № 1380» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 23 декабря 2022 г. № 1638 |
| 19. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 ноября 2022 г.№ 1380» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 06 февраля 2023 г. №105 |
| 20. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 ноября 2022 г.№ 1380» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 14 апреля 2023 г. № 388 |
| 21. | Постановление | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края «Об утверждении паспортов инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, реализуемых в Советском муниципальном округе Ставропольского края в 2024 году» | Отдел градостроительства,  транспорта и муниципального хозяйстваадминистрации Советского городского округа  Ставропольского края | 05 декабря 2023 г. № 1289 |